## Slide 1: Strategy-desk
メンバー：志水 凜・杉本 珠理・髙橋 才斗・田中 章仁・
森川 虎之介・木原 大翔

## Slide 2: 開発概要
このシステムはゲームの攻略情報を共有したい人を対象とし、掲示板サイトを開発する。
以下の機能を開発する
  ログイン機能
  掲示板検索機能
  掲示板立ち上げ機能
  コメント機能
  固定コメント機能
  アンケート機能

## Slide 3: 開発スケジュール（予定と実績）
予定
実績
4/17
企画・画面設計書
5/8
05/29
データベース設計書
開発環境構築
構築
07/03
企画・画面設計書
データベース設計書
機能一覧
07/17
構築
開発が２週間も遅れてしまった
5/15

## Slide 4: 工夫した点
当システムの開発にあたり、以下の点を工夫した
  一人ひとりにあった作業を分担するようにした
  Githubのプロジェクトを使い、現時点でのタスクをわかりやすくした

## Slide 5: 苦労した点
当システムの開発にあたり、以下のような問題が発生した
  時間配分がうまくできておらず、最後忙しくなってしまった
  分担をうまくできず、手が空いている状態の人がいるということが多かった

## Slide 6: デモンストレーション
Githubのリンク：
https://github.com/ASO2101166/Strategy-Desk
webサイトのリンク：
http://japan-02.pepper.jp/Strategy-desk/frontend/Home.php

## Slide 7: 振り返り
最初は話し合いながら進めることが出来ていたが、作業が進むにつれあまり話し合うことが出来なくなっていった。そのため、最後は情報をうまく共有できていなかった。
タスクの洗い出しが足りておらず、後からどんどんタスクの予定になかった作業が出てきた。
今後の開発では作業の分担に気を配り、スケジュール管理・タスク管理をさらに意識し、進捗に遅れが出ないようにしたい。